ระบบบริหารจัดการการผลิตและงานขาย

Integrated Manufacturing & Sales ERP

Implementation-Ready Architecture & Specification

เอกสารฉบับนี้แปลงรายการความต้องการ (feature list) เดิม

ให้เป็นข้อกำหนดที่ทีมพัฒนานำไปสร้างระบบได้จริง

| Field | Value |
| --- | --- |
| Document | Software Architecture & Implementation Specification |
| Version | 1.0 (Draft for review) |
| Status | Proposed — pending stakeholder sign-off on open questions (§3) |
| Source | Revised from “ระบบจัดการบริหาร” feature brief |
| Domain | Custom apparel / textile printing manufacturer (Sublimation, DTF, DTG) |
| Audience | Engineering, QA, Product Owner, Business stakeholders |

สารบัญ / Table of Contents

# 1. บทนำและภาพรวม (Introduction & Overview)

## 1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร (Purpose)

เอกสารต้นฉบับเป็น รายการความต้องการเชิงฟีเจอร์ (feature brief) ที่ครบถ้วนในแง่ของ “อยากได้อะไร” แต่ยังขาดสิ่งที่จำเป็นต่อการลงมือพัฒนา ได้แก่ สถาปัตยกรรมระบบ, แบบจำลองข้อมูล (data model), สัญญา API, สถานะการทำงาน (state machine), ความต้องการเชิงคุณภาพ (NFR) ที่วัดผลได้, การออกแบบส่วนที่ใช้ร่วมกัน (cross-cutting), และแผนการส่งมอบ. เอกสารฉบับนี้เติมเต็มส่วนเหล่านั้นทั้งหมด เพื่อให้ทีมวิศวกรรมประเมินงาน วางฐานข้อมูล และเริ่มเขียนโค้ดได้ทันที

ขอบเขตภาษา:  คำอธิบายเชิงธุรกิจคงไว้เป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบได้ ส่วนชื่อ entity / field / API / enum ใช้ภาษาอังกฤษตามแนวปฏิบัติของการพัฒนาเพื่อความสอดคล้องกับโค้ด

## 1.2 บริบทธุรกิจ (Business Context)

ระบบนี้คือ ERP เฉพาะทางสำหรับโรงงานรับผลิตเสื้อผ้า/สิ่งทอแบบสั่งทำ (made-to-order) ที่มีกระบวนการพิมพ์หลายแบบ (Sublimation / DTF / DTG) ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ งานบุคคล/เงินเดือน คลังวัตถุดิบและการคิดต้นทุนการผลิต การติดตามสายการผลิตแบบ real-time จนถึงการออกเอกสารขายตามกฎหมายภาษีไทยและรายงานผู้บริหาร โดยทุกโมดูลผูกข้อมูลถึงกัน (single source of truth)

## 1.3 โมดูลหลักของระบบ (Module Map)

| # | Module | ความรับผิดชอบหลัก | ผูกกับโมดูล |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Access & Identity (IAM) | ผู้ใช้, Role, Permission, Audit, Session | ทุกโมดูล |
| M2 | HR & Payroll | ประวัติพนักงาน, ตำแหน่ง, เงินเดือน, OT, เบิกล่วงหน้า, ภาษี/ปกส. | M1, M4, M6 |
| M3 | Inventory & Costing | วัตถุดิบ/สินค้า/สิ้นเปลือง, SKU/Barcode, UOM, BOM, ต้นทุน, ตรวจนับ | M1, M4, M5 |
| M4 | Production Tracking | Routing, Work Order, Timeline, Shop-floor scan, Subcontract | M3, M5 |
| M5 | Sales Documents | ใบเสนอราคา/แจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี-ใบเสร็จ, VAT/WHT, PromptPay, e-Tax | M1, M3, M6 |
| M6 | Reporting & Analytics | Dashboard สต๊อก/ยอดขาย/ต้นทุน/กำไร, Export, Email อัตโนมัติ | M2–M5 |

หมายเหตุการรวมโมดูล:  ต้นฉบับแยก “ระบบการออกใบงาน” ออกมา ในที่นี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ M4 (Work Order) เพราะใช้ entity และ workflow ชุดเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

# 2. ขอบเขตและสิ่งที่ไม่รวม (Scope & Non-Goals)

## 2.1 In Scope

- เว็บแอปพลิเคชันแบบ responsive รองรับ Desktop / Tablet / Smartphone ทุกเบราว์เซอร์หลัก และรองรับ touchscreen

- 6 โมดูลหลักตาม Module Map รวมการคิดต้นทุนการผลิต (BOM, backflush, WIP, variance)

- เอกสารขายตามกฎหมายภาษีไทย (VAT 7% ใน/นอก, WHT, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ, PromptPay QR)

- Import/Export ผ่าน Excel template และ Export เอกสารเป็น PDF / รูปภาพ

- การแจ้งเตือนหลายช่องทาง (in-app, Email, LINE) และรายงาน Dashboard เชิงโต้ตอบ

## 2.2 Non-Goals (ยังไม่รวมในเฟสนี้ — ระบุเพื่อกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน)

- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (Full General Ledger / งบการเงินตามมาตรฐานบัญชี) — ระบบนี้ทำระดับ operational + export ให้สำนักงานบัญชี

- ระบบ e-Commerce / storefront สำหรับลูกค้าปลายทาง

- เครื่องลงเวลา (attendance hardware) เอง — ระบบ ‘รับข้อมูล’ เวลาเข้า-ออกผ่าน integration เท่านั้น

- Mobile native app (ใช้ PWA แทนในเฟสแรก)

- Multi-company / multi-currency แบบเต็มรูปแบบ (ดู §3 ว่าจะรองรับ multi-branch ระดับใด)

# 3. สมมติฐานและคำถามที่ต้องการการตัดสินใจ (Assumptions & Decisions Needed)

ส่วนนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ feature list เดิม “ยังสร้างไม่ได้” เพราะมีจุดกำกวมที่กระทบสถาปัตยกรรม. ทีมต้องยืนยันก่อนเริ่มเฟสที่เกี่ยวข้อง.

## 3.1 สมมติฐานที่ใช้ในเอกสารนี้ (Working Assumptions)

| ID | สมมติฐาน | ผลกระทบหากผิด |
| --- | --- | --- |
| A1 | ใช้งานบริษัทเดียว 1 ไซต์ผลิต รองรับหลายสาขาที่อยู่ทางภาษี (สำนักงานใหญ่/สาขา) บนเอกสารได้ | ถ้าต้อง multi-company จริง ต้องเพิ่ม tenant/company key ทุกตาราง |
| A2 | สกุลเงิน THB เท่านั้น | ต้องเพิ่ม currency + exchange rate ทั้งระบบเอกสาร/ต้นทุน |
| A3 | ผู้ใช้ named ~50–200 คน, concurrent peak ~30–80 | กระทบ sizing เครื่อง/ฐานข้อมูล ไม่กระทบสถาปัตยกรรม |
| A4 | วิธีคิดต้นทุน default = Moving Average (ตั้งค่าได้ต่อสินค้าเป็น FIFO/Standard) | ถ้าต้องการ FIFO เป็น default งานคิดต้นทุนซับซ้อนขึ้น |
| A5 | Clock-in/out มาจากระบบลงเวลาภายนอกผ่าน import/API | ถ้าต้องทำเครื่องลงเวลาเอง เพิ่มขอบเขตมาก |
| A6 | วันที่ในเอกสารแสดงได้ทั้ง พ.ศ./ค.ศ. แต่จัดเก็บเป็น UTC ในฐานข้อมูล | — |

## 3.2 คำถามที่ต้องตัดสินใจก่อนเริ่ม (Open Questions / Sign-off)

| ID | คำถาม | ทำไมสำคัญ | เจ้าของการตัดสินใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | ต้องการ Full GL/งบการเงิน หรือแค่ operational + export ให้บัญชี? | กำหนดขอบเขต M5/M6 อย่างมาก | เจ้าของกิจการ + บัญชี |
| Q2 | มีกี่คลัง (warehouse/location)? ต้องตัดสต๊อกแยกคลังหรือไม่? | กระทบ data model สต๊อกทั้งหมด | ฝ่ายคลัง |
| Q3 | ผู้ให้บริการ e-Tax Invoice (Service Provider/RD) เจ้าไหน? | กำหนด integration และรูปแบบ XML | บัญชี/IT |
| Q4 | มี LINE Official Account สำหรับส่งแจ้งเตือนหรือไม่? (LINE Notify ปิดบริการแล้ว) | เลือกช่องทาง notification | IT/Marketing |
| Q5 | On-premise หรือ Cloud? มีเครื่องสแกนบาร์โค้ด/แท็บเล็ตหน้างานกี่จุด? | กระทบ deployment + offline ของหน้างานผลิต | IT/ผู้บริหาร |
| Q6 | หน้างานผลิตต้องทำงานต่อได้แม้เน็ตหลุด (offline-tolerant) หรือไม่? | กระทบสถาปัตยกรรม shop-floor | ฝ่ายผลิต |
| Q7 | PromptPay ใช้เลขนิติบุคคล/เบอร์/e-Wallet ID ใด? | ใช้สร้าง QR ฝังยอดเงิน | การเงิน |
| Q8 | ความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนา (Node/PHP/Python/.NET)? | ยืนยันการเลือก backend stack (§5.2) | Tech Lead |

# 4. ความต้องการเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements)

ต้นฉบับระบุเพียง “reactive / responsive / touchscreen”. ด้านล่างคือ NFR ที่วัดผลได้และนำไปออกแบบ/ทดสอบได้จริง (ตัวเลขเป้าหมายตั้งบนสมมติฐาน §3.1 — ปรับได้).

| หมวด | เป้าหมายที่วัดผลได้ | วิธีออกแบบให้บรรลุ |
| --- | --- | --- |
| Performance | หน้าจอ list/form แสดงผล < 1.5s (P95); การสแกนบาร์โค้ดตอบกลับ < 500ms | Pagination + index ที่เหมาะสม, optimistic UI, endpoint สแกนเบา |
| Throughput | รองรับสแกนหน้างาน ~10 จุดพร้อมกัน, งานพิมพ์ PDF/รายงานเป็น async | Job queue (worker) สำหรับ PDF/payroll/report/email |
| Scalability | รองรับโต 3 ปีโดยไม่เปลี่ยนสถาปัตยกรรม (สเกลแนวตั้ง + อ่านจาก replica) | Modular monolith ที่แยกโมดูลชัด, read-replica สำหรับรายงาน |
| Availability | เป้าหมาย 99.5% ในเวลาทำการ; กู้คืนได้ (RTO < 4 ชม., RPO < 24 ชม. หรือ PITR) | Backup รายวัน + PITR, health check, graceful restart |
| Consistency | ข้อมูลการเงิน/สต๊อกต้องถูกต้องแบบ strong consistency (ACID) | ธุรกรรมฐานข้อมูลเดียว (PostgreSQL), สต๊อกเป็น ledger ที่ append-only |
| Responsive/Touch | ใช้งานได้ดีตั้งแต่ 360px ถึง desktop, ปุ่ม/เป้าแตะ >= 44px | Mobile-first CSS, component library, PWA |
| Security | TLS, รหัสผ่าน hash (argon2/bcrypt), RBAC, audit ครบ, payslip เข้ารหัส | ดู §11 Security |
| Privacy (PDPA) | ข้อมูล PII พนักงาน (บัตร ปชช., บัญชีธนาคาร, เอกสาร) ควบคุมการเข้าถึง+เข้ารหัส | RBAC ระดับฟิลด์, encryption at rest, retention policy |
| Compliance | เอกสารภาษีตรงตามรูปแบบกรมสรรพากร; เก็บเอกสารตามอายุที่กฎหมายกำหนด | เก็บเอกสาร/audit อย่างน้อย 5–7 ปี, ฟิลด์ภาษีครบ |
| Localization | ภาษาไทยเป็นหลัก, รองรับ พ.ศ., เลขไทย/อารบิก, เขตเวลา Asia/Bangkok | i18n framework, timezone-aware |
| Observability | มี log โครงสร้าง, metric, และ trace ของ job/queue | Structured logging + dashboard, error tracking |
| Maintainability | โมดูลแยกชัด, มี automated test ครอบ business rule สำคัญ | Module boundaries, test pyramid, CI |

# 5. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

## 5.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมและเหตุผล (Architecture Style)

ตัดสินใจ: Modular Monolith (backend เดียวที่แบ่งเป็นโมดูลขอบเขตชัดเจน) ไม่ใช่ microservices.

| เกณฑ์ | Modular Monolith (เลือก) | Microservices (ไม่เลือกตอนนี้) |
| --- | --- | --- |
| ทีม/ขนาดงาน | เหมาะกับทีมเล็ก-กลาง, ส่งมอบเร็ว | ต้องการทีมใหญ่และ DevOps สูง |
| ความถูกต้องการเงิน/สต๊อก | ทำธุรกรรม ACID ข้ามโมดูลได้ในที่เดียว | ต้อง saga/eventual consistency ซับซ้อน |
| ความซับซ้อนปฏิบัติการ | ต่ำ (deploy หน่วยเดียว) | สูง (service mesh, distributed tracing) |
| เส้นทางอนาคต | แยกโมดูลเป็นบริการได้ภายหลังเมื่อจำเป็น | ลงทุนสูงตั้งแต่ต้น |

ภายในยังเป็น event-driven:  โมดูลสื่อสารกันผ่าน domain events (เช่น GoodsIssued, WorkOrderCompleted, PaymentReceived) ผ่าน in-process event bus เพื่อ decouple ตรรกะ เช่น audit, backflush, notification, payroll integration โดยไม่ต้องแยกเป็นบริการ

## 5.2 การเลือกเทคโนโลยี (Technology Selection)

เกณฑ์: ความถูกต้องการเงิน, งานเอกสาร/Excel/PDF หนัก, real-time หน้างานผลิต, ทีมขนาดเล็ก, ต้นทุนเหมาะกับ SME. คำแนะนำหลักขึ้นกับความเชี่ยวชาญของทีม (ดู Q8).

| ชั้น | แนะนำหลัก | ทางเลือก | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + component lib (เช่น Ant Design) + PWA | Vue 3 + Vuetify | Data-grid/enterprise UI, responsive/touch, ใช้ type ร่วมกับ backend |
| Backend | NestJS (Node + TypeScript) | Laravel (PHP) / Django (Python) / .NET | Type ร่วมกับ FE, ระบบ queue/job ดี, ทีมภาษาเดียว — เปลี่ยนได้ตามความถนัดทีม |
| Database | PostgreSQL | MySQL/MariaDB | ACID, NUMERIC แม่นยำ, window function สำหรับ stock card/aging, JSONB ฟิลด์ยืดหยุ่น |
| Cache/Queue | Redis (+ BullMQ) | RabbitMQ | Session, cache, คิวงาน payroll/PDF/report/email/e-Tax |
| Object Storage | S3-compatible (MinIO on-prem / AWS S3) | ไฟล์ระบบ + สำรอง | เก็บ payslip, mockup, เอกสารพนักงาน, PDF |
| Realtime | WebSocket (Socket.IO) | SSE | อัปเดต production timeline + notification แบบสด |
| PDF | Server-side HTML to PDF (Chromium/Playwright) | wkhtmltopdf | ใช้ HTML template เดียวกับ customization, ผลลัพธ์คงที่ |
| Excel | ExcelJS / SheetJS | — | Import template + export รายงาน/เอกสาร |
| Barcode/QR | สแกน: hardware (keyboard-wedge) + กล้องบนแท็บเล็ต; สร้าง: lib ฝั่ง server | — | พิมพ์สติ๊กเกอร์ล็อต + scan หน้างาน + PromptPay QR |
| Notification | LINE Messaging API (OA) + Email (SMTP) + in-app | — | LINE Notify ปิดบริการแล้ว ต้องใช้ Messaging API |
| Deploy | Docker + (single VM หรือ k8s เล็ก) + CI/CD | — | On-prem ได้ตามข้อจำกัดฮาร์ดแวร์หน้างาน (Q5) |

## 5.3 มุมมององค์ประกอบระดับสูง (High-Level Components)

+-----------------------------------------------------------------------+
|  CLIENTS:  Web (Desktop) | Tablet (Shop-floor / Scan) | Smartphone    |
|            React + TypeScript SPA / PWA  (responsive, touch)           |
+----------------------------------+------------------------------------+
                                   | HTTPS (REST/JSON) + WebSocket
+----------------------------------v------------------------------------+
|  API GATEWAY / EDGE:  TLS, AuthN (JWT+session), rate-limit, routing    |
+----------------------------------+------------------------------------+
                                   |
+----------------------------------v------------------------------------+
|  APPLICATION (Modular Monolith)                                       |
|  +--------+ +---------+ +-----------+ +-----------+ +-------+ +------+ |
|  |  IAM   | |  HR &   | | Inventory | |Production | | Sales | |Report| |
|  |  (M1)  | |Payroll  | | & Costing | | Tracking  | | Docs  | | (M6) | |
|  |        | |  (M2)   | |   (M3)    | |   (M4)    | | (M5)  | |      | |
|  +--------+ +---------+ +-----------+ +-----------+ +-------+ +------+ |
|  Cross-cutting: Domain Event Bus | Audit | Numbering | RBAC | i18n    |
|  Workers (queue): Payroll calc | PDF/Excel gen | Reports | Email/LINE |
+------+-------------+-------------+--------------+----------------------+
       |             |             |              |
  +----v----+   +----v----+   +----v-----+   +----v------+
  |Postgres |   |  Redis  |   |  Object  |   | External: |
  | (OLTP)  |   |cache/Q  |   | Storage  |   | LINE OA,  |
  | +replica|   +---------+   | (S3/MinIO|   | SMTP, RD  |
  +---------+                 +----------+   | e-Tax,    |
                                             | Attendance|
                                             +-----------+

## 5.4 มุมมองการนำขึ้นใช้งาน (Deployment View)

- Environments: dev / staging / production แยกชัด, config ผ่าน environment variables/secret manager

- Containerized (Docker); production บน VM เดียวที่มี reverse proxy + app + worker หรือ k8s เล็กตามปริมาณงาน

- PostgreSQL primary + read-replica (รายงานอ่านจาก replica เพื่อไม่กระทบงาน transaction)

- ฐานข้อมูล backup รายวัน + WAL archiving (PITR); ทดสอบ restore เป็นระยะ

- CI/CD: lint + test + build image + migrate + deploy; database migration แบบ versioned

- Shop-floor: หากต้อง offline (Q6) ใช้ PWA ที่ cache งาน + คิวสแกนแล้ว sync เมื่อเชื่อมต่อกลับ

# 6. การออกแบบส่วนที่ใช้ร่วมกัน (Cross-Cutting Designs)

ส่วนเหล่านี้ถูกใช้ซ้ำทั่วทุกโมดูล จึงออกแบบครั้งเดียวให้ชัดเจน เป็นหัวใจของการทำให้ระบบ “สร้างได้จริงและสอดคล้องกัน”

## 6.1 RBAC: สิทธิ์ ผู้ใช้ และ Session

ต้นฉบับต้องการ: Role ยืดหยุ่น, Role Template, Permission Matrix, Clone Role, ลบ Role ต้องใส่รหัส Super Admin, และ Force Logout เมื่อเปลี่ยนสิทธิ์. ออกแบบเป็น permission-based ดังนี้:

#### โมเดล

- Permission = ชุดอะตอม เช่น inventory.product.create, sales.invoice.approve, hr.salary.view

- Role = กลุ่มของ Permission (สร้าง/ตั้งชื่อเองได้); RoleTemplate = ต้นแบบไว้ clone

- User มีได้หลาย Role; สิทธิ์สุทธิ = union ของ permission

- Super Admin = role พิเศษ bypass ได้ทุกอย่าง และเป็นผู้อนุมัติการลบ Role/อนุมัติเงินเบิก

#### Permission catalog (ตัวอย่างรูปแบบ — module.resource.action)

ACTIONS  = view | create | edit | delete | approve | export
MODULES  = iam | hr | inventory | production | sales | report | settings

      
// ตัวอย่าง permission พิเศษนอกเหนือ matrix มาตรฐาน:
hr.salary.view            // เห็นตัวเลขเงินเดือน (แยกจาก hr.employee.view)
sales.document.void       // ยกเลิกเอกสารที่ออกแล้ว
inventory.cost.view       // เห็นต้นทุน/มูลค่าสต๊อก
iam.role.manage           // เพิ่ม/ลด/แก้ Role และ Permission
iam.user.force_logout     // เพิกถอน session ผู้ใช้

#### Permission Matrix (จากต้นฉบับ — เป็นค่าตั้งต้นของ Role Template)

| Module | View | Create | Edit | Delete | Approve | Export |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สินค้า (product) | Y | Y | Y | - | - | Y |
| SKU | Y | Y | Y | - | - | Y |
| รับสินค้าเข้า (goods receipt) | Y | Y | Y | - | Y | Y |
| เบิกสินค้าออก (goods issue) | Y | Y | Y | - | Y | Y |
| ปรับสต๊อก (adjustment) | Y | Y | - | - | Y | Y |
| รายงาน (report) | Y | - | - | - | - | Y |
| ผู้ใช้และสิทธิ์ (iam) | Y | Y | Y | Y | - | - |

#### กฎสำคัญ

- ลบ Role: ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน Super Admin (re-authentication prompt) ทุกครั้ง; ห้ามลบ Role ที่ยังมีผู้ใช้ผูกอยู่จนกว่าจะย้าย

- Clone Role: คัดลอก permission ทั้งชุดแล้วแก้ไขต่อ (เช่น ก๊อป HR แล้วตัด hr.salary.view ออก)

- Force Logout / Session Revocation: ทุก session/JWT ผูกกับ permissionsVersion ของผู้ใช้ เมื่อ Admin แก้สิทธิ์/ลดระดับ ให้ bump เลขนี้ ทำให้ token เดิมใช้ไม่ได้ทันที (ต้อง login ใหม่)

- View Only: Role ที่มีเฉพาะ .view/.export — UI ซ่อนปุ่มแก้ไขตาม permission

## 6.2 Audit Trail (ใครทำอะไร เมื่อไหร่)

ต้นฉบับเน้นย้ำหลายจุด (เปลี่ยนสิทธิ์, ปรับสต๊อก, ยกเลิกเอกสาร). ออกแบบเป็นตาราง append-only กลางหนึ่งตาราง + บันทึก before/after.

audit_log (
  id, at(timestamptz), actor_user_id, actor_role,
  action,           -- CREATE | UPDATE | DELETE | APPROVE | VOID | LOGIN | PERMISSION_CHANGE
  entity_type,      -- 'invoice' | 'role' | 'stock_adjustment' ...
  entity_id,
  before(jsonb), after(jsonb),   -- diff ของฟิลด์ที่เปลี่ยน
  reason(text), ip, user_agent
)  -- INSERT only; ห้าม UPDATE/DELETE

หลักการ:  เขียน audit อัตโนมัติผ่าน domain event / interceptor เพื่อไม่พึ่งวินัยของผู้เขียนโค้ดแต่ละจุด; สำหรับงานเงิน/สต๊อก/สิทธิ์ บังคับมี reason

## 6.3 Auto Running Number (เลขที่เอกสาร/รหัสอัตโนมัติ)

ใช้ทั้งรหัสพนักงาน (EXT0001), รหัสวัตถุดิบ (AA00001), และเลขเอกสารขาย (QV20260001 / QNV20260001). รวมเป็นบริการเดียว SequenceService.

document_sequence (
  key,            -- 'EMPLOYEE' | 'ITEM' | 'QUOTATION_VAT' | 'INVOICE' ...
  prefix,         -- 'EXT' | 'AA' | 'QV' | 'QNV'
  include_year,   -- true => แทรกปี (ค.ศ./พ.ศ. ตามตั้งค่า)
  padding,        -- 4/5 หลัก
  reset_yearly,   -- รีเซ็ตเลขใหม่ทุกปี
  current_value,  -- เพิ่มแบบ atomic (row lock) กันเลขชน/ซ้ำ
  format          -- '{prefix}{yyyy}{seq:0000}'
)

กันเลขชน:  ออกเลขด้วย transaction + row lock (หรือ sequence ฐานข้อมูล) เสมอ; ห้ามคำนวณ max(...)+1 ฝั่งแอป

## 6.4 เครื่องมือคิดต้นทุน (Costing Engine) — ส่วนที่ซับซ้อนที่สุด

รวม Moving Average/FIFO, Landed Cost, Conversion Cost, BOM roll-up, Backflush, WIP และ Variance. กฎต้องชัดเพราะกระทบกำไรและรายงานทั้งระบบ

| กลไก | ความหมาย | กฎการคำนวณ (ที่นำไปเขียนได้) |
| --- | --- | --- |
| Costing method | ต่อสินค้า ตั้งได้ MAV/FIFO/Standard | MAV: cost ใหม่ = (มูลค่าเดิม + มูลค่ารับเข้า) / (qty เดิม + qty รับ) |
| Landed Cost | บวกค่าขนส่ง/ภาษีนำเข้า เข้าต้นทุนตอนรับเข้า | ปันส่วนตาม น้ำหนัก/มูลค่า/จำนวน ลงทุกบรรทัดของใบรับ |
| Conversion Cost | ค่าแรง+โสหุ้ย (option) บวกเข้า FG | FG cost = ผลรวมวัตถุดิบตาม BOM + conversion cost ที่ตั้งไว้ |
| BOM Roll-up | จำลองต้นทุน FG เมื่อราคาวัตถุดิบเปลี่ยน | เดินซ้ำลง BOM หลายชั้น คูณราคาปัจจุบัน รวมขึ้นมา |
| Backflush | ตัดวัตถุดิบอัตโนมัติเมื่อรับ FG เข้าคลัง | เมื่อ WO complete: +FG, -RM ตาม BOM x qty ผลิต ที่ cost ปัจจุบัน |
| WIP | มูลค่าวัตถุดิบที่เบิกแล้วแต่ยังผลิตไม่เสร็จ | เบิกเข้า WO => ย้ายมูลค่าจาก RM ไป WIP; ปิดงาน => ย้ายไป FG |
| Variance | เทียบ Standard (BOM) กับ Actual (ใช้จริง) | variance% = (actual_cost - standard_cost) / standard_cost x 100 |

ออกแบบหลัก:  สต๊อกเป็น immutable ledger (ledger ของ stock_movement) — ยอดคงเหลือและต้นทุนเป็นผลรวม/รัน ไม่เก็บเป็นตัวเลขที่แก้ทับ ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้และคิดต้นทุนถูกต้อง (ดู ADR-004)

## 6.5 หน่วยนับและการแปลงหน่วย (UOM Conversion)

รับเข้าเป็น “ม้วน/ลัง” เบิกเป็น “เมตร/ชิ้น”. ทุกสินค้ามี base unit และตาราง factor การแปลง; ledger บันทึกเป็น base unit เสมอ แล้วแสดงผลเป็นหน่วยที่ผู้ใช้เลือก

uom (id, code, name)
uom_conversion (item_id, from_uom, to_uom, factor)  -- 1 ม้วน = 50 เมตร
// rule: ทุก movement แปลงเป็น base_uom ก่อนบันทึก ledger

## 6.6 การแจ้งเตือน (Notifications)

ช่องทาง: in-app, Email (SMTP), LINE Messaging API. ทริกเกอร์: สต๊อกต่ำกว่า minimum, อนุมัติ OT/เงินเบิก, งานผลิตล่าช้า, ใบแจ้งหนี้เกินกำหนด, ใกล้ครบกำหนดทดลองงาน, รายงานตามตาราง

ข้อควรระวัง:  LINE Notify ถูกปิดบริการแล้ว — ใช้ LINE Messaging API ผ่าน LINE Official Account แทน (ยืนยันใน Q4) มิฉะนั้น in-app + Email เป็นช่องทางสำรอง

## 6.7 การสร้างเอกสาร PDF / Excel / รูปภาพ และ Template

- เอกสารขายทุกชนิด export เป็น PDF/JPG ได้; รายงาน export เป็น Excel/CSV/PDF

- Template ปรับแต่งได้: อัปโหลดโลโก้, ลายเซ็นดิจิทัล, ตรายาง; ออกแบบ layout ได้หลายแบบต่อชนิดเอกสาร

- รองรับ “สร้าง template เองใน Excel แล้วกำหนด column area name ให้ตรงกับ parameter ในระบบ” → ใช้ named-range mapping ระหว่าง field ระบบกับเซลล์ใน template

- PDF gen ทำฝั่ง server จาก HTML template เดียวกัน เพื่อผลลัพธ์คงที่ และทำเป็น async job เมื่อจำนวนมาก

## 6.8 ภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายไทย (Thai Tax & Compliance)

ข้อจำกัดความรับผิด:  ค่าพารามิเตอร์ภาษี/อัตราด้านล่างเป็น ‘ค่าตั้งต้นที่ตั้งค่าได้’ ไม่ใช่คำแนะนำทางบัญชี/กฎหมาย ต้องให้ผู้ทำบัญชีที่มีใบอนุญาตยืนยันและออกแบบให้แก้ไขอัตราได้เสมอ

| รายการ | การออกแบบในระบบ |
| --- | --- |
| VAT 7% ใน/นอก | toggle ต่อเอกสาร: Vat Nai (include) / Vat Nok (exclude); อัตรา VAT เก็บเป็น config |
| Non-VAT | ออกได้เฉพาะ ‘ใบเสร็จรับเงิน’ (ไม่มีคำว่าใบกำกับภาษี) |
| WHT (หัก ณ ที่จ่าย) | อัตราตั้งค่าได้ (1% ขนส่ง, 3% บริการ, 5% ค่าเช่า ฯลฯ); ออกหนังสือรับรองการหัก |
| ใบกำกับ/ใบเสร็จ | ฟิลด์บังคับ: เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก, สำนักงานใหญ่/สาขา (branch code), ที่อยู่ |
| PromptPay QR | Gen QR ฝังยอดเงินบน PDF ใบแจ้งหนี้ (ตาม PromptPay/EMVCo) |
| Payroll: PND.1 + ปกส. | หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน + ประกันสังคม (อัตรา/เพดานตั้งค่าได้) |
| PP.30 (ภ.พ.30) | Export สรุปภาษีขาย/ซื้อรายเดือนให้บัญชีไปยื่น |
| e-Tax Invoice/Receipt | (Optional) ส่ง XML ให้สรรพากร + ส่ง PDF ทางอีเมล (ขึ้นกับผู้ให้บริการ — Q3) |

## 6.9 i18n และวันที่ (Localization)

- ภาษาไทยเป็นหลัก; โครงสร้าง i18n รองรับเพิ่มภาษาภายหลัง

- จัดเก็บเวลาเป็น UTC; แสดงผลตาม Asia/Bangkok; รองรับการแสดงปี พ.ศ./ค.ศ. บนเอกสาร

# 7. สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)

## 7.1 หลักการและ convention

- ทุกตารางมี id (uuid), created_at, updated_at, created_by, updated_by; soft-delete ด้วย deleted_at เมื่อจำเป็น

- เงิน = NUMERIC(18,4); จำนวน/น้ำหนัก = NUMERIC(18,6) (รองรับ 20.000 kg, 1.5 เมตร) — ห้ามใช้ float กับเงิน

- สถานะใช้ enum ที่ชัดเจน; ความสัมพันธ์ใช้ FK + index ตาม query pattern หลัก

- สต๊อกและบัญชีการเงินใช้รูปแบบ ledger (append-only) ยอดคงเหลือ/ต้นทุนได้จากการรวม ไม่แก้ตัวเลขทับ

- ฟิลด์ที่ยืดหยุ่น/ไม่แน่นอน (เช่น attribute ของ variant) เก็บเป็น JSONB พร้อม validation ฝั่งแอป

## 7.2 ภาพรวมความสัมพันธ์หลัก (Domain relationships)

User *--* Role *--* Permission        (M1)
Employee 1--1 User(option)  Employee *--1 Position *--1 Department   (M2)
Employee 1--* SalaryRecord / OTRequest / CashAdvance / Payslip       (M2)
Item 1--* Sku   Item 1--* StockLot   Item 1--* StockMovement(ledger) (M3)
FinishedGood 1--1 BOM 1--* BomLine --> RawMaterial(Item)             (M3)
Customer 1--* Quotation 1--* Invoice 1--* Receipt/TaxInvoice         (M5)
WorkOrder *--1 RoutingTemplate 1--* RoutingStep                      (M4)
WorkOrder 1--* WorkOrderStep 1--* ProductionScan / Defect            (M4)
WorkOrder --> BOM (backflush) --> StockMovement                      (M3<->M4)
Invoice/Quotation --> Item (price/line) ; Receipt --> Payment        (M5<->M3)

# 8. ข้อกำหนดรายโมดูล (Module Specifications)

แต่ละโมดูลระบุ: entity หลัก, กฎธุรกิจ, state machine, API ตัวอย่าง, และเกณฑ์ยอมรับ (acceptance) ที่ทดสอบได้

## 8.1 M1 — Access & Identity (IAM)

### Entities

user(id, employee_id?, username, email, password_hash, status, permissions_version, last_login_at)
  status = ACTIVE | INACTIVE | LOCKED | PENDING
role(id, name, description, is_system, cloned_from?)
permission(id, code)            // module.resource.action
role_permission(role_id, permission_id)
user_role(user_id, role_id)
role_template(id, name, default_permission_ids[])
session(id, user_id, token_id, permissions_version, ip, ua, created_at, revoked_at?)
audit_log(... ดู 6.2 ...)

### กฎธุรกิจสำคัญ

- สร้าง/ตั้งชื่อ Role ได้อิสระ (Super Admin, Manager, Warehouse Staff, Sales, Accounting, Viewer/Auditor ...)

- เพิ่มผู้ใช้โดยเลือกจากข้อมูลพนักงาน (M2); import สิทธิ์จาก Excel template

- ลบ Role → prompt ใส่รหัส Super Admin; แก้สิทธิ์/ลดระดับ → bump permissions_version → session เดิมถูกเพิกถอน

- เก็บ log การใช้งานของผู้ใช้ทุกคน + Audit การเปลี่ยนสิทธิ์ (before/after)

### API ตัวอย่าง

POST   /api/roles                 (iam.role.manage)
POST   /api/roles/{id}/clone      (iam.role.manage)
DELETE /api/roles/{id}            (iam.role.manage) + reauth(super_admin_password)
PUT    /api/users/{id}/roles      (iam.role.manage) -> bump permissions_version
POST   /api/users/{id}/force-logout (iam.user.force_logout)
POST   /api/iam/import (multipart excel)   GET /api/audit?entity=&actor=&from=&to=

### Acceptance (ตัวอย่าง)

- เมื่อ Admin เปลี่ยน Role ของผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ → คำขอถัดไปของผู้ใช้นั้นถูกปฏิเสธ (401) จนกว่าจะ login ใหม่

- ลบ Role โดยไม่ใส่รหัส Super Admin → ระบบปฏิเสธ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- ทุกการเปลี่ยนสิทธิ์มี audit_log ที่ระบุ actor, before, after, เวลา

## 8.2 M2 — HR & Payroll

### Entities

employee(id, emp_code(auto: EXT0001), profile(jsonb: ติดต่อ/ฉุกเฉิน/บัญชีธนาคาร),
         employment_type, status, probation_end_date?)
  employment_type = DAILY(part-time) | MONTHLY(full-time)
  status = PROBATION | ACTIVE | RESIGNED | SUSPENDED
employee_document(id, employee_id, type, file_key)   // บัตร ปชช./สัญญา/วุฒิ ...
department(id, name, parent_id?)   position(id, title, jd, department_id)
reporting_line(employee_id, manager_employee_id)
salary_record(employee_id, base_salary, effective_date)   // เก็บประวัติการปรับ
pay_component(id, type=ALLOWANCE|DEDUCTION, name, default_amount, recurring)
ot_request(id, employee_id, date, start, end, reason, rate_type, status)
cash_advance(id, employee_id, amount, reason, status, repayment_plan)
attendance(employee_id, date, clock_in, clock_out)  // จาก integration
payroll_run(id, period, status)   payslip(id, run_id, employee_id, breakdown(jsonb), net)

### State machines

ot_request:     DRAFT -> SUBMITTED -> APPROVED|REJECTED -> (reconciled) -> PAID
cash_advance:   SUBMITTED(admin) -> APPROVED(super_admin)|REJECTED -> DISBURSED -> REPAYING -> CLEARED
payroll_run:    DRAFT -> CALCULATED -> APPROVED -> PAID -> CLOSED

### กฎธุรกิจสำคัญ

- OT: ขออนุมัติล่วงหน้า → เทียบกับเวลาเข้า-ออกจริง (attendance) → คำนวณจ่ายตามชั่วโมงจริง; เรท OT ตั้งตามประเภทวัน (เช่น 1.5x วันธรรมดา)

- เงินเบิกล่วงหน้า: เพดานตั้งได้ (เช่น <=50% ฐานเงินเดือน หรือตามอายุงาน); admin ส่งให้ Super Admin อนุมัติ; หักคืนอัตโนมัติรอบจ่าย หรือผ่อนเป็นงวด

- สูตรเงินเดือนสุทธิ: [ฐาน + เงินได้พิเศษ + OT] - [ปกส. + ภาษี + เบิกล่วงหน้า + รายการหักอื่น] = สุทธิ

- E-Payslip: PDF เข้ารหัสด้วยรหัสที่ตั้งได้ (เช่น เลขบัตร ปชช.) ให้พนักงาน login ดู/ดาวน์โหลด

- แจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดทดลองงาน (probation_end_date)

### Acceptance (ตัวอย่าง)

- Payroll run ที่ APPROVED แล้ว ดึงเงินเบิกคงค้างของเดือนนั้นมาใส่ช่อง ‘หัก’ อัตโนมัติ และยอดสุทธิตรงตามสูตร

- ผู้ที่ไม่มี hr.salary.view เปิดหน้าพนักงานได้แต่ไม่เห็นตัวเลขเงินเดือน

- OT ที่ขอ 3 ชม. แต่ลงเวลาจริง 2 ชม. → ระบบจ่ายตาม 2 ชม.

## 8.3 M3 — Inventory & Costing

### Entities

item(id, code(auto: AA00001), name, item_type, base_uom_id, costing_method, min_stock?, attributes(jsonb))
  item_type = RAW | FINISHED | CONSUMABLE
  costing_method = MAV | FIFO | STANDARD
sku(id, item_id, sku_code, variant(jsonb: สี/ไซส์/คอลเลกชัน), barcode)
warehouse(id, name)   // ดู Q2 ว่ารองรับหลายคลังหรือไม่
stock_lot(id, item_id, lot_no, barcode, supplier_id, qty_remaining, unit_cost, received_at)
stock_movement(id, item_id, sku_id?, lot_id?, warehouse_id, qty, uom_id, direction,
               unit_cost, ref_type, ref_id, at)   // LEDGER: append-only
  direction = IN | OUT | ADJUST
goods_receipt(id, supplier_id, status, landed_cost_total, alloc_method)  + receipt_line
goods_issue(id, purpose, ref(wo_id?), status) + issue_line
bom(id, finished_item_id, version, conversion_cost?) + bom_line(raw_item_id, qty, uom_id, scrap_pct?)
stock_count(id, period, status) + stock_count_line(item_id, system_qty, counted_qty)
stock_adjustment(id, reason, status, created_by) + adjustment_line   // ต้องมี reason -> audit

### State machines

goods_receipt:  DRAFT -> CONFIRMED(+landed cost allocated) -> POSTED(ledger IN)
stock_count:    OPEN -> COUNTING(lock movement) -> RECONCILED -> ADJUSTED -> CLOSED
stock_adjustment: DRAFT -> APPROVED -> POSTED(ledger ADJUST)

### กฎธุรกิจสำคัญ (จับคู่ feature ต้นฉบับ)

- ล็อต + บาร์โค้ดวัตถุดิบ: รับผ้า 1 ม้วน 20 kg → พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดม้วน; ใช้งานยิงบาร์โค้ด+ชั่ง แล้วบันทึก qty_remaining ของม้วนนั้น

- หมึกพิมพ์อุตสาหกรรม: ทุกครั้งที่รับเข้า พิมพ์บาร์โค้ดล็อต บันทึกประเภท (Sublimation/DTF/DTG), supplier, ต้นทุน/ขวด, ลิตร/ขวด

- SKU/รหัสอัตโนมัติ: วัตถุดิบทุกชนิดได้รหัส auto prefix 2 ตัวอักษร (AA00001); ผูกบาร์โค้ดเพื่อสแกน

- UOM: รับเป็น ‘ม้วน/ลัง’ เบิกเป็น ‘เมตร/ชิ้น’ — แปลงเป็น base unit ก่อนลง ledger (ดู 6.5)

- Costing: Landed cost, Conversion cost (option), Raw material costing ตอนเบิก, BOM roll-up, Standard vs Actual variance (ดู 6.4)

- Auto-Requisition: เปิดใบสั่งผลิต → คำนวณจาก BOM ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรเท่าไหร่ + เช็คสต๊อกพอไหม; ตั้ง minimum stock → แจ้งเตือน (LINE/message box)

- Backflushing: กด ‘รับ FG เข้าคลัง’ → +FG และตัด RM ตาม BOM อัตโนมัติ; ระหว่างทางมูลค่าอยู่ที่ WIP

- ตรวจนับ/ปรับปรุง: Cycle/Physical count ล็อกการเคลื่อนไหวชั่วคราว แล้วเทียบยอด; การปรับยอดต้องระบุสาเหตุ + เก็บ audit

### รายงานของโมดูล

- Stock Card (บัตรความเคลื่อนไหวรายชิ้น), Low/Dead Stock, Inventory Valuation, Variance, BOM cost roll-up — แสดงเป็น Dashboard

### API ตัวอย่าง

POST /api/items   POST /api/items/{id}/skus   POST /api/barcodes/print
POST /api/goods-receipts  (+ lines + landed cost)   POST /api/goods-issues
POST /api/boms    POST /api/boms/{id}/rollup        // จำลองต้นทุน FG
POST /api/stock-counts  POST /api/stock-adjustments (reason required)
GET  /api/reports/stock-card?item=   GET /api/reports/valuation

### Acceptance (ตัวอย่าง)

- รับผ้า 1 ม้วน 20kg แล้วเบิกใช้ 5kg → qty_remaining ของล็อต = 15kg และ ledger มี movement IN 20 / OUT 5

- ปิด Work Order ผลิต FG 100 ตัว → FG +100 และ RM ถูกตัดตาม BOM x 100 อัตโนมัติ (backflush) ที่ต้นทุนปัจจุบัน

- ปรับสต๊อกโดยไม่ใส่เหตุผล → ระบบไม่ให้ผ่าน; เมื่อใส่แล้ว → audit บันทึกผู้ทำ+เหตุผล

## 8.4 M4 — Production Tracking

แสดงผลแบบ Timeline/Gantt สำหรับสายการผลิตหลายขั้นตอนที่แข่งกับเวลา (ตัด/พิมพ์/เย็บ/QC/แพ็ก)

### Entities

routing_template(id, name, product_type) + routing_step(id, seq, name, standard_time_min, dept_id)
work_order(id, wo_no, customer_id, finished_item_id, qty, due_date, routing_template_id,
           machine?, mockup_file_key?, status)
work_order_step(id, wo_id, routing_step_id, status, started_at?, finished_at?,
                assigned_to?, machine?, is_delayed(derived))
  step.status = PENDING | IN_PROGRESS | COMPLETED | HOLD | DEFECT | OUTSOURCED
production_scan(id, wo_step_id, action=START|FINISH, by_user, at)
defect(id, wo_step_id, type, qty, note)        // พิมพ์เสีย/เย็บเสีย
subcontract(id, wo_step_id, vendor, sla_due, status) + subcontract_receipt(...)

### Routing ตัวอย่างจากต้นฉบับ

แบบ A (Sublimation): มัดจำ > Mockup > ลูกค้าคอนเฟิร์ม > Layout > Admin Approve >
   ส่งพิมพ์ > Heat Press > ตัด Laser > แยกอะไหล่ > เย็บ > รีด > QC > Package >
   Shipping(Tracking No.) > Finish
แบบ B (DTF): มัดจำ > Mockup > ลูกค้าคอนเฟิร์ม > Layout > Admin Approve >
   ส่งพิมพ์ > Heat Press > QC > Package > Shipping(Tracking No.) > Finish

### กฎธุรกิจสำคัญ

- Timeline/Gantt: แถบเวลาแนวนอนต่อ Work Order แยกย่อยรายขั้นตอน; แสดงชื่อลูกค้า, due date, ประเภทงาน, เครื่องพิมพ์; คลิกดู Mockup

- Color status: Pending(รอ) / In Progress(กำลังทำ) / Completed(เสร็จ) / Delayed(เกิน Standard Time)

- Standard Time: กำหนดเวลามาตรฐานต่อขั้นตอน เพื่อให้ระบบสร้างแกนเวลาเทียบกับเวลาจริง และตั้งสถานะ Delayed อัตโนมัติ

- Shop-floor scan: พิมพ์ Routing Card มีบาร์โค้ดติดตะกร้างาน; สแกน ‘เริ่มงาน’ และ ‘จบงาน’ ทุกขั้นตอน → จับเวลาจริง

- Drill-down: คลิกขั้นตอน → เห็นพนักงานรับผิดชอบ, เครื่องจักร, ของเสีย (defect) ในขั้นตอนนั้น

- Subcontract: ส่งงานออกนอก → สถานะ ‘อยู่ระหว่างรอภายนอก’ + นับ SLA; รับของคืน → กลับเข้าสายผลิตอัตโนมัติ

- Alerts/Bottleneck: ขั้นตอนเกินเวลา → แจ้งหัวหน้างานทันที; WIP Dashboard ดูว่างานค้างกองที่แผนกไหนมากสุด

- ผู้ใช้แต่ละแผนกอัปเดตสถานะตาม Role ที่ Super Admin กำหนด; มีระบบแจ้งปัญหารายขั้นตอน

### Acceptance (ตัวอย่าง)

- สแกน START ที่ขั้นตอน ‘เย็บ’ → step เป็น IN_PROGRESS และเริ่มจับเวลา; ถ้าเวลาเกิน standard_time → step.is_delayed = true และแจ้งหัวหน้างาน

- ส่งขั้นตอนออก subcontract → สถานะ OUTSOURCED + เริ่มนับ SLA; รับคืน → Timeline เดินต่ออัตโนมัติ

- คลิกแถบ Work Order → เห็น Mockup, ลูกค้า, due date, และ defect ที่บันทึกไว้

## 8.5 M5 — Sales Documents (Quotation / Invoice / Receipt-Tax Invoice)

### Entities

customer(id, name, tax_id(13), branch_code, addresses[], credit_terms_days)
quotation(id, doc_no(auto QV/QNV+yyyy), customer_id, vat_mode, vat_calc, valid_until, status)
  vat_mode = VAT | NON_VAT      vat_calc = INCLUDE(Vat Nai) | EXCLUDE(Vat Nok)
  status = DRAFT|SENT|APPROVED|EXPIRED|REJECTED|CONVERTED|VOID
invoice(id, doc_no, quotation_id?, due_date, wht_rate?, status) + invoice_line
  status = DRAFT|ISSUED|PARTIALLY_PAID|PAID|OVERDUE|VOID
receipt_tax_invoice(id, doc_no, invoice_id, type, paid_at) // RE/TI
payment(id, invoice_id, amount, method, paid_at, promptpay_ref?)
wht_certificate(id, invoice_id, rate, amount)
doc_line(parent_id, item_id?, description, qty, unit_price, discount, line_vat)
document_template(id, doc_type, layout, logo_key, signature_key, stamp_key, excel_named_ranges?)

### State / Flow

Quotation(APPROVED) --1-click--> Invoice  --(payment)--> Receipt/Tax Invoice
Quotation EXPIRED อัตโนมัติเมื่อเลย valid_until
Invoice OVERDUE อัตโนมัติเมื่อเลย due_date และยังไม่ PAID
Partial Billing: 1 Quotation -> หลาย Invoice (เช่น มัดจำ 40% + ปิดงาน 60%)

### กฎธุรกิจสำคัญ

- VAT toggle: VAT 7% (ใน/นอก) หรือ Non-VAT; Non-VAT ออกได้เฉพาะ ‘ใบเสร็จรับเงิน’ (ไม่มีคำว่าใบกำกับภาษี)

- WHT: คำนวณหัก ณ ที่จ่าย (1% ขนส่ง, 3% บริการ, 5% ค่าเช่า ฯลฯ) ให้ยอดรับสุทธิตรงกับที่ลูกค้าโอนจริง + ออกหนังสือรับรอง

- เอกสารตามประเภทธุรกิจ: บริการ → ออกใบเสร็จ/ใบกำกับ (ใบเดียว) เมื่อรับเงิน; ขายสินค้า → ออกใบกำกับ/ใบส่งของเมื่อส่งมอบ แล้วออกใบเสร็จเมื่อรับเงิน

- 1-Click Convert: Quotation APPROVED → Invoice ได้ปุ่มเดียว ไม่ต้องคีย์ใหม่

- Credit terms & Due date: ตั้ง 15/30/45 วัน → ระบบคำนวณ due date; Overdue alert + Aging report แบ่งสีตามความล่าช้า

- PromptPay QR: Gen QR ฝังยอดเงินบน PDF ใบแจ้งหนี้

- Numbering: ฟอร์แมตแยกประเภท (QV/QNV + yyyy) รีเซ็ตทุกปีได้ (ดู 6.3)

- Customer integration: พิมพ์ชื่อ/เลขผู้เสียภาษี → เติมที่อยู่+รหัสสาขาอัตโนมัติ กันคีย์ผิด

- Inventory integration (option): ดึงรายการสินค้าจากสต๊อกมาใส่บิล + ตัดสต๊อกเมื่อออกใบส่งของ

- Template: อัปโหลดโลโก้/ลายเซ็น/ตรายาง หรือสร้าง template Excel เองแล้ว map named-range; Export PDF/Excel/JPG

- Void + Audit Trail: ดูย้อนหลังว่าใครสร้าง/แก้/ยกเลิกเอกสารเมื่อใด; การ void ต้องมี sales.document.void

- e-Tax (option): ส่ง XML ให้สรรพากร + อีเมล PDF ให้ลูกค้า (ขึ้นกับผู้ให้บริการ Q3)

### Acceptance (ตัวอย่าง)

- Quotation Vat Nok ราคา 100 บาท → invoice แสดงฐาน 100 + VAT 7 = 107; ถ้า Vat Nai 107 → ฐาน 100 VAT 7 (แยกออกถูกต้อง)

- Invoice บริการ 100,000 WHT 3% → หนังสือรับรองหัก 3,000 และยอดรับสุทธิ 97,000 (+VAT ตามโหมด)

- กด Convert จาก Quotation APPROVED → Invoice ใหม่มีรายการ/ราคาตรงกัน และ Quotation เปลี่ยนเป็น CONVERTED

## 8.6 M6 — Reporting & Analytics

Dashboard เชิงโต้ตอบ + Export + อีเมลอัตโนมัติ. รายงานอ่านจาก read-replica/มุมมองรวม (materialized view) เพื่อไม่กระทบ transaction

| กลุ่ม | รายงานหลัก |
| --- | --- |
| Inventory | Real-time stock balance (drill-down SKU: คอลเลกชัน/สี/ไซส์/คลัง), Stock movement/card, Low stock (reorder point), Dead/slow moving (3–6 เดือน) |
| Sales | Sales overview (วัน/เดือน/ปี vs target), Top products (หมวด/SKU), Sales by customer, Sales document status (Quotation→Invoice conversion, รอชำระ) |
| Cost | COGS รายเดือน, Production cost variance (BOM vs ใช้จริง), Inventory valuation (RM/WIP/FG) |
| Profit | Gross margin by item, Profitability by order/invoice (เผื่อกรณีลดราคาเยอะ), Estimated net profit (กำไรขั้นต้น - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจาก HR/โสหุ้ย) |
| Tax (บัญชี) | Sales Tax (export ภ.พ.30), AR/Aging report |

### ฟีเจอร์การแสดงผล/ส่งออก

- Interactive Dashboard: คลิกกราฟเพื่อ filter ข้ามกราฟทั้งหน้า (cross-filtering)

- Data export: Excel / CSV / PDF

- Automated email: ส่งสรุปยอดขาย/สต๊อก เข้าอีเมลผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ หรือสิ้นเดือน (scheduled job)

### Acceptance (ตัวอย่าง)

- คลิก ‘เดือนนี้’ บนกราฟยอดขาย → กราฟ Top products และ Sales by customer อัปเดตตาม filter เดียวกัน

- รายงาน valuation = ผลรวมมูลค่า ledger ปัจจุบัน ตรงกับ stock card ของแต่ละรายการ

- ตั้ง schedule ‘จันทร์ 08:00’ → ผู้บริหารได้อีเมลสรุปอัตโนมัติพร้อมไฟล์แนบ

# 9. ข้อตกลง API (API Conventions)

- REST/JSON, เวอร์ชันที่ /api/v1/...; ชื่อ resource เป็นพหูพจน์ snake/kebab สม่ำเสมอ

- AuthN ผ่าน JWT (อายุสั้น) + refresh/session; ทุก request ตรวจ permissions_version กับ session

- AuthZ ระดับ endpoint = permission code; ระดับฟิลด์ (เช่นเงินเดือน) = field-level guard

- Pagination แบบ cursor/limit; filter ผ่าน query params; sort กำหนดได้

- เขียนที่มีผลข้างเคียงรองรับ Idempotency-Key (กันกดซ้ำ เช่น ออกเลขเอกสาร/ชำระเงิน)

- รูปแบบ error สม่ำเสมอ: { code, message, details }; ใช้ HTTP status ตามความหมาย

- งานหนัก (PDF/Excel/payroll/report) ตอบ 202 + job id แล้ว poll/websocket แจ้งเสร็จ

- ทุก mutation สำคัญสร้าง domain event → audit/notification/integration

# 10. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy)

- TLS ทุกการเชื่อมต่อ; รหัสผ่าน hash ด้วย argon2id/bcrypt; บังคับนโยบายรหัสผ่าน + lockout

- RBAC ทุก endpoint + field-level สำหรับ PII/เงินเดือน/ต้นทุน; Super Admin re-auth สำหรับงานเสี่ยง

- PDPA: ข้อมูลพนักงาน (บัตร ปชช., บัญชีธนาคาร, เอกสาร) ถือเป็น PII — จำกัดการเข้าถึง, เข้ารหัส at-rest, กำหนด retention, มี audit การเข้าถึง

- Payslip PDF เข้ารหัสด้วยรหัสที่ตั้งได้; ไฟล์ในobject storage เข้าถึงผ่าน signed URL หมดอายุ

- Audit append-only; แยกสิทธิ์การอ่าน audit; สำรองข้อมูล + ทดสอบกู้คืน

- Input validation + parameterized query (กัน SQL injection); rate-limit; CSRF/XSS protection ฝั่ง FE

- เก็บเอกสารภาษี/บัญชีตามอายุที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 5–7 ปี)

# 11. แผนการส่งมอบและการแบ่งเฟส (Delivery Roadmap)

แบ่งเฟสตามการพึ่งพาข้อมูล เพื่อให้ส่งมอบคุณค่าได้เร็วและลดความเสี่ยง

| เฟส | ขอบเขต | ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้ | พึ่งพา |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 Foundation | Auth/RBAC, master ผู้ใช้/พนักงาน, Audit, Numbering, i18n, infra/CI | ล็อกอิน คุมสิทธิ์ บันทึก audit ได้ | - |
| P1 Inventory core | Item/SKU/UOM/warehouse, รับเข้า/เบิกออก, ledger, barcode, stock card, low-stock | คุมสต๊อก+บาร์โค้ดได้จริง | P0 |
| P2 Sales docs (MVP) | Customer, Quotation, Invoice, Receipt/Tax Invoice, VAT/WHT, PromptPay, PDF template, รายงานขายพื้นฐาน | ออกบิล/ใบกำกับ/ใบเสร็จได้ | P0, P1(option) |
| P3 Production | Routing, Work Order, Timeline, shop-floor scan, defect, subcontract, alerts + BOM/backflush เชื่อม P1 | ติดตามการผลิต+ตัดสต๊อกอัตโนมัติ | P1 |
| P4 HR & Payroll | เงินเดือน, OT, เบิกล่วงหน้า, payroll engine, e-payslip, ภาษี/ปกส. | ปิดงวดเงินเดือนได้ | P0 |
| P5 Costing+Analytics | Landed/Conversion cost, WIP, variance, dashboards เชิงลึก, e-Tax, email อัตโนมัติ, LINE | ต้นทุน/กำไรแม่นยำ + อัตโนมัติ | P1–P4 |

MVP ที่แนะนำ:  P0 + P1 + P2 = ระบบที่คุมสิทธิ์ คุมสต๊อก และออกเอกสารขายตามภาษีไทยได้ ซึ่งสร้างคุณค่าทางธุรกิจเร็วที่สุด ก่อนต่อยอด production/payroll/costing

# 12. ความเสี่ยงและการวิเคราะห์โหมดความล้มเหลว (Risks & Failure Modes)

| องค์ประกอบ | โหมดล้มเหลว | ผลกระทบ | การป้องกัน/กู้คืน |
| --- | --- | --- | --- |
| Document numbering | ออกเลขซ้ำเมื่อทำงานพร้อมกัน | เอกสารภาษีเลขชน (ผิดกฎหมาย) | ออกเลขด้วย DB sequence/row lock + idempotency |
| Costing/Backflush | ตัดสต๊อก/คิดต้นทุนผิดเมื่อ BOM ผิดหรือ race | กำไร/มูลค่าสต๊อกเพี้ยน | ledger append-only, ธุรกรรมเดียว, reconcile + variance report |
| Permission cache | สิทธิ์เก่ายังใช้ได้หลังถูกถอน | ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย | permissions_version + bump => revoke ทันที |
| Shop-floor offline | เน็ตหลุด สแกนไม่ได้ | Timeline หยุดเดิน งานสะดุด | PWA cache + คิวสแกน sync ภายหลัง (ถ้า Q6 = ใช่) |
| PDF/Report load | งานพิมพ์จำนวนมากทำ API ช้า | ผู้ใช้รอนาน/timeout | ทำเป็น async job + worker + แจ้งเตือนเมื่อเสร็จ |
| External (LINE/e-Tax/SMTP) | บริการภายนอกล่ม | แจ้งเตือน/ส่งเอกสารไม่ออก | retry + dead-letter queue + ช่องทางสำรอง (in-app/email) |
| DB failure | เครื่องฐานข้อมูลล่ม/ข้อมูลเสีย | ระบบหยุด/ข้อมูลหาย | Backup รายวัน + PITR, replica, ทดสอบ restore |

# 13. บันทึกการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม (ADRs)

### ADR-001: Modular Monolith แทน Microservices

Status: Proposed

Context: ทีมเล็ก-กลาง, โดเมนเชื่อมโยงกันแน่น (สต๊อก-การผลิต-เอกสาร-เงินเดือน), ต้องการความถูกต้องการเงิน

Decision: ใช้ backend เดียวแบ่งโมดูลขอบเขตชัด + in-process event bus; แยกเป็นบริการภายหลังได้เมื่อจำเป็น

Consequences (+): ทำธุรกรรม ACID ข้ามโมดูลง่าย, ปฏิบัติการเรียบง่าย, ส่งมอบเร็ว

Consequences (-): ต้องมีวินัยรักษาขอบเขตโมดูลไม่ให้ผูกกันมั่ว (บังคับด้วย module boundary + review)

### ADR-002: PostgreSQL เป็น system of record

Status: Proposed

Context: ข้อมูลการเงิน/สต๊อกต้องแม่นยำและรายงานซับซ้อน

Decision: ใช้ PostgreSQL (NUMERIC, window functions, JSONB, transaction) + read-replica สำหรับรายงาน

Consequences (+): ความถูกต้องสูง, query รายงานทรงพลัง, ฟิลด์ยืดหยุ่นได้

Consequences (-): ต้องดูแล replica/backup/PITR ให้ดี

### ADR-003: Backend = NestJS/TypeScript (ขึ้นกับความถนัดทีม)

Status: Proposed

Context: ต้องการ type ร่วมกับ FE, ระบบ queue ดี, ทีมภาษาเดียว — แต่ความถนัดทีมยังไม่ยืนยัน (Q8)

Decision: เลือก NestJS เป็นหลัก; หากทีมถนัด Laravel/Django/.NET ให้ใช้ตามนั้นโดยคงสถาปัตยกรรม/ขอบเขตเดิม

Consequences (+): พัฒนาเร็วเมื่อทีมถนัด, แชร์ type ลดบั๊ก

Consequences (-): หากเลือกผิดกับความถนัดทีม จะช้าลง — จึงผูกกับการตัดสินใจ Q8

### ADR-004: สต๊อกเป็น immutable ledger + Moving Average เป็น default

Status: Proposed

Context: ต้องคิดต้นทุนถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้ (audit)

Decision: บันทึกทุกการเคลื่อนไหวเป็น stock_movement (append-only); ยอด/ต้นทุนได้จากการรวม; ตั้ง costing method ต่อสินค้า

Consequences (+): ตรวจสอบย้อนหลังได้, รองรับ variance/valuation, ลดข้อผิดพลาดจากการแก้ตัวเลขทับ

Consequences (-): ต้องระวังประสิทธิภาพการรวมยอด — แก้ด้วย snapshot/materialized balance

### ADR-005: สร้าง PDF ฝั่ง server จาก HTML template

Status: Proposed

Context: ต้องการเอกสารที่ปรับแต่ง template ได้และผลลัพธ์คงที่

Decision: ใช้ HTML template + Chromium (Playwright) แปลงเป็น PDF; รองรับโลโก้/ลายเซ็น/ตรายาง

Consequences (+): คุม layout ได้แม่น, ใช้ template เดียวกับ preview

Consequences (-): ต้องจัดการ resource ของ headless browser และทำเป็น async เมื่อจำนวนมาก

### ADR-006: Session/JWT ผูก permissions_version เพื่อเพิกถอนทันที

Status: Proposed

Context: ต้องการ Force Logout เมื่อเปลี่ยน/ลดสิทธิ์

Decision: ทุก token/session ฝังเลข permissions_version ของผู้ใช้; bump เลขเมื่อสิทธิ์เปลี่ยน → token เดิมใช้ไม่ได้

Consequences (+): เพิกถอนสิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเก็บ state token มาก

Consequences (-): ต้องตรวจเวอร์ชันทุก request (cache เบาๆ ช่วยได้)

# 14. นิยามความเสร็จและขั้นถัดไป (Definition of Done & Next Steps)

### Definition of Done ต่อฟีเจอร์

- ตรงตาม acceptance criteria ของโมดูล + มี automated test ครอบ business rule สำคัญ

- มี RBAC + audit + validation ครบ; รองรับ responsive/touch; แปลภาษาไทยครบ

- เอกสาร API + migration + seed; ผ่าน CI; ตรวจความปลอดภัย/PDPA ในส่วนที่เกี่ยว

### ขั้นถัดไปก่อนเริ่ม P0

- ยืนยันคำตอบ Open Questions §3.2 (โดยเฉพาะ Q1 ขอบเขตบัญชี, Q2 จำนวนคลัง, Q8 ภาษาทีม)

- Sign-off NFR เป้าหมายตัวเลข (§4) และ MVP scope (§11)

- ยืนยันพารามิเตอร์ภาษีกับผู้ทำบัญชี (§6.8) และผู้ให้บริการ e-Tax (Q3)

- จัดทำ ERD ละเอียดต่อโมดูล + รายการ permission ฉบับเต็มเป็น artifact แยกก่อน sprint แรก

จบเอกสาร — Implementation-Ready Specification v1.0 (Draft for review)